АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17.02.2022 № 16-п

с. Васильевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области

на 2021–2025 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования Васильевский сельсовет от 05.02.2017 года № 11-п «О порядке разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» (с изменениями от 29.03.2019 № 14/1-п),

п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области

на 2021–2025 годы»» за 2021 год, согласно приложению.

 2. Разместить настоящее постановление на сайте МО Васильевский сельсовет в сети «Интернет» (<http://vasilevka-mo.ru>).

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования Т.С. Дуюн

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

от 17.02.2022 № 16-п

 **Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2021–2025 годы»» за 2021 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации МО Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2021–2025 годы» утверждена постановлением администрации от 30.08.2021 № 39-п.

Программа реализуется с 2021 года.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации МО Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2021–2025 годы» в 2021 году достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1

Проведение энергетических обследований зданий, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению

Основное мероприятие 2

Назначение ответственных за энергосбережение в Администрации и муниципальных учреждениях, предприятиях

Основное мероприятие 3

Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, предприятий, среди населения

Основное мероприятие 4

Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления, учета используемых энергетических ресурсов

Основное мероприятие 5

Информирование руководителей муниципальных учреждений и предприятий о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

Основное мероприятие 6

Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники

Основное мероприятие 7

Повышение тепловой защиты зданий, строений, утепление зданий, строений, сооружений (замена дверей, ремонт окон)

Стимуляция производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

Основное мероприятие 9

Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле: Сд = Зф/Зп\*100%,

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений):

Оценка эффективности реализации муниципальной/подпрограммы программы

| №п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единица измерения | показатели (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый показатель | Фактическое исполнение | Сд |

|  | 2021 г. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение энергетических обследований зданий, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению | 1 р. в год | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Назначение ответственных за энергосбережение в Администрации и муниципальных учреждениях, предприятиях | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, предприятий, среди населения | процентов | 100 | 100 | 10 |
| 4. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления, учета используемых энергетических ресурсов | ежемесячно | 12 | 12 | 1 |
| 5. | Информирование руководителей муниципальных учреждений и предприятий о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | процентов | 100 | 100 | 1 |
| 6.  | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники | процентов | 100 | 100 | 1 |
| 7. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, утепление зданий, строений, сооружений (замена дверей, ремонт окон) | процентов | 60 | 60 | 1 |
| 8. | Стимуляция производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Усл.ед. | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах | 1 р.в год | 1 | 1 | 1 |

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.