Таблица 8

Отчет

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)1) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату2) |
| Муниципальная программа |
| 1. | Ремонт водопроводной сети |  | погон.м | 70 | 80 | 115 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности |  | метров | - | - | - |  |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей |  | метров | - | - | - |  |
| 4 | Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов |  | процентов | 70 | 70 | 70 |  |
| 5 | Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения |  | процентов | 65 | 70 | 70 |  |
| 6 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии |  | единиц | - | - | - |  |
| 7 | Замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы |  | метров | - | - | - |  |
| 8 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |  | процентов | 80 | 85 | 85 |  |
| 9 | Количество замененных ламп |  | единиц | 25 | 30 | 30 |  |

1) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): муниципальная программа, областная субсидия, приоритетный проект (программа), основное мероприятие.

В случае, если показателю соответствуют две или более характеристики, указывается одна из них, исходя из следующей приоритетности (в порядке убывания):

 муниципальная программа;

 областная субсидия;

 приоритетный проект (программа);

 основное мероприятие.

2) В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (индикаторам), по ним представляются прогнозные данные.

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 3886,9 | 2164,9 | 2164,9 | 1948,0 |
| Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет | 736 | Х | Х | 3886,9 | 2164,9 | 2164,9 | 1948,0 |
| 1 | Основное мероприятие | «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет | 736 | 0502 | 7900670030 | 3886,9 | 2164,9 | 2164,9 | 1948,0 |
| 2 | Основное мероприятие | «Развитие газификации в сельской местности» | Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет | 736 | 0502 | 7900670030 | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие | «Развитие водоснабжения в сельской местности» | Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет | 736 | 0412 | 7900790150 | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие | «Организация сбора и вывоза ТБО» | Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет | 736 | 0502 | 7900670030 | х | х | х | х |
| 5 | Основное мероприятие | «Развитие теплоснабжения в сельской местности» | Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет | 736 | 0502 | 7900670030 | х | х | х | х |
| 6 | Основное мероприятие | «Развитие электроснабжения в сельской местности» | Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет | 736 | 0502 | 7900670030 | 3886,9 | 2164,9 | 2164,9 | 1948,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 10

Отчет

об объемах финансирования муниципальной программы за счет

средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию

муниципальной программы средств районного бюджета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» | всего, в том числе: | 3886,9 | 1948,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| иные источники финансирования <\*> | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 1 | «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе: | 3886,9 | 1948,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| иные источники финансирования <\*> | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 2 | «Развитие газификации в сельской местности» | всего, в том числе: | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| иные источники финансирования <\*> | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 3 | «Развитие водоснабжения в сельской местности» | всего, в том числе: | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| иные источники финансирования <\*> | 0 | 0 |
|  | Основноемероприятие 4 | «Организация сбора и вывоза ТБО» | всего, в том числе: | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| иные источники финансирования <\*> | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 5 | «Развитие теплоснабжения в сельской местности» | всего, в том числе: | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| иные источники финансирования <\*> | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | «Развитие электроснабжения в сельской местности» | всего, в том числе: | 3886,9 | 1948,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| иные источники финансирования <\*> | 0 | 0 |

<\*> Сведения указываются в случае, если на реализацию мероприятий муниципальных программ направляются средства из внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и (или) по решению ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

Таблица 11

Отчет

о ходе выполнения плана реализации

муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольногособытия | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 1«Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | Х | Х | Х | X | X | X |
| 4. | Показатель (индикатор) 1- Ремонт водопроводной сети;  | погон.м | 80 | 115 | X | X | Х |
| 5. | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2«Развитие газификации в сельской местности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Показатель (индикатор) 1- Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности; | метров | - | - | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 3«Развитие водоснабжения в сельской местности» | X | X | X | X | X | X |
| 11. | Показатель (индикатор) 1- Строительство новых водопроводных сетей | метров | - | - | X | X | Х |
| 12. | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 13. | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 4«Организация сбора и вывоза ТБО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Показатель (индикатор) 1- Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов | процентов | 70 | 70 | Х | Х | Х |
| 13. | Показатель(индикатор) 2- Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения | процентов | 70 | 70 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5«Развитие теплоснабжения в сельской местности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Показатель (индикатор) 1- Количество установленных приборов учета тепловой энергии | единиц | - | - | Х | Х | Х |
| 20. | Показатель (индикатор) 2- Замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы | метров | - | - | Х | Х | Х |
| 21. | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 22. | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 23. | Основное мероприятие 7«Развитие электроснабжения в сельской местности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Показатель (индикатор) 1- Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 85 | 85 | Х | Х | Х |
| 25. | Показатель (индикатор) 2- Количество замененных ламп | единиц | 30 | 30 | Х | Х | Х |
| 26. | Контрольное событие 1\*) | X | X | X | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольное событие №\*) | X | X | X | Х | Х | Х |

\*)В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается.